3
Продовження додатка

[image: image1.jpg]



БЕРЕСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
СХ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

30 грудня 2025 року

        м. Берестин 

               № 6610-VIІІ

Про хід виконання Програми з  фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого і державного значення, тротуарів, скверів та зон відпочинку  Берестинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за період 2025 року  
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про хід виконання Програми з фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого і державного значення, тротуарів, скверів та зон відпочинку Берестинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за період 2025 року взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Юрій СНІДАЛОВ); з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою (Валерій КИЦЮК).
Міський голова






Світлана КРИВЕНКО 

Додаток
до рішення CХ позачергової сесії VІІІ скликання
Берестинської міської ради
від 30.12.2025  № 6610-VІІІ
Інформація

про хід виконання Програми з фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

місцевого і державного значення, тротуарів, скверів та зон відпочинку
Берестинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки 

за період 2025 року
Обмежене фінансування об’єктів благоустрою Берестинської міської територіальної громади протягом тривалого часу спричинило виникнення ряду проблем, для вирішення яких необхідний програмно-системний підхід.

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг.

Сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг на території Берестинської міської територіальної громади з причин недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. Практично половина з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг міста є аварійно небезпечними. Незадовільним є благоустрій комунальних доріг: тротуари, бордюри, освітлення, відсутні умови для пересування людей з особливими потребами.

Разом з тим спостерігається відставання темпів розвитку вулично-дорожньої мережі від реальних потреб міста. Кошти, які виділялись на капітальний ремонт дорожніх об'єктів не в повній мірі вирішували проблему на основних напрямках транспортних потоків. Також потребують ремонту тротуари.

Наявні обсяги фінансування з державного та місцевого бюджетів не забезпечують нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

В міському бюджеті на 2025 рік не було передбачено фінансового ресурсу на ремонт, реконструкцію і утримання автомобільних доріг місцевого і державного значення, тротуарів, скверів та зон відпочинку Берестинської міської територіальної громади.

Програма створена для забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху на існуючих автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, тротуарів, скверів та зон відпочинку.
На балансі Берестинського комбінату комунальних підприємств    знаходяться дороги та тротуари,  які потребують  постійного контролю, як в зимовий так і в літній період. 
За рахунок коштів міської ради в 2024 році  було придбано обладнання для ямкового ремонту УЯР 1. На даний час підприємство має можливість виконувати роботи з ямкового ремонту доріг та тротуарів Берестинської міської територіальної громади.
Берестинським ККП виконано ямковий ремонт по дорогам – 5080,64 м2, на це витрачено: 37,5 тон емульсії бітумної катіонної дорожньої ЕКШ-60 на суму 866827,50 грн; 147,53 т піску фракцією від 2 мм до 5 мм на суму 116069,42 грн; 218,88 т щебню фракцією від 5 мм до 10 мм  на суму 179262,47 грн; 704 кг газу скрапленого на суму 16076,88 грн; 1590 л дизельного пального на суму 74769,01 грн; 105 л бензина А95 на суму 5348,51 грн; Всього на проведення ремонтних робіт витрачено 419832,00 грн.
Ямковий ремонт проведено на дорогах комунальної власності у 2025 році Берестинським комбінатом комунальних підприємств причіпною установкою УЯР 1 по наступним вулицям: 

м. Берестин – Харківська (Покровська-Незалежності), Короленка (Лесі Українки- Барвиста), Історична (Покровська-мала площа, Історична 62- Незалежності), Лінського Дмитра (Преображенська-Короленка), Соборна (Преображенська-Паркова), 19 вересня (Харківська- Фортечний), Незалежності (Казацька- Харківська), Шиндлера (Б.Хмельницького-Незалежності), Козацька (Незалежності-Слобідська), Слобідська (Козацька-КНС 4), Б.Хмельницького (база ККП- Шиндлера), Вишнева (Слобідська-Полтавська), Котляревського (Шиндлера-Єдності), Петрівська  (Харківська-Єдності), Шевченка (Лінського Дмитра -19 вересня), 19 вересня (Харківська-Єдності), Чернишевського, Барвиста, Захисників України (Благовіщенська -Коцюбінського), пров. Музейний та внутрішньодворові  проїзди на мікрорайоні 3, пров. Музейний біля буд. 3

с. Піщанка – Б. Хмельницького (Незламності-Центральна) та Березнева

За ініціативою Берестинської міської ради - проведено поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Українській у м. Берестині, Берестинського району Харківської області протяжністю 1,55 км. за рахунок благодійної допомоги АТ «Укргазвидобування», відповідно до АКТу приймання-передачі благодійної допомоги від 30.06.2025р. роботи виконані на загальну суму 14405227,15 грн. (чотирнадцять мільйонів чотириста п'ять тисяч двісті двадцять сім грн. 15 коп.).  

Щебінь (фракції 20-40) для проведення підготовчих робіт з улаштування основи дороги господарським способом по  вул. Українській в м. Берестині та улаштування узбіч надано в якості благодійної допомоги від Благодійної організації «Благодійний фонд «РАЗОМ З КЕРНЕЛ», в кількості 1034 (одна тисяча тридцять чотири) тони, на загальну суму 899580,00 грн. (вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.).

З міського бюджету було профінансовано:

- проведення технічного нагляду по поточному ремонту автомобільної дороги по вул. Українська у м. Берестин, Берестинського району Харківської області у сумі 98,600 тис.грн.

- проведення робіт з улаштування узбіч по вул. Українській в м. Берестин Харківської області у сумі 199,795 тис.грн.

Також за рахунок благодійної допомоги ТОВ ФІРМА «ПОСАД» проведено ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття внутрішньо-дворового проїзду будинку № 109 по вул. Захисників України в місті Берестині та частково відновлено асфальтове покриття на майданчику вивантаження супермаркету «Посад».
За рахунок коштів перевиконання міського бюджету проведено капітальний ремонт міждворових проїздів житлових будинків за адресою: вулиця Соборна 81, вулиця Харківська 125 А, місто Берестин Харківської області площею асфальтового покриття 979,55 м2 з  влаштуванням майданчиків для автомобілів з щебенево-піщаної суміші площею 64 м2 вартість робіт складає 1345,916 тис.грн. загальна вартість з врахуванням експертизи та технічного нагляду складає 1368,817 тис.грн.
Також за рахунок коштів перевиконання міського бюджету у грудні  проведено:
· поточний ремонт дороги по вулиці Трипільській в місті Берестині загальна вартість з врахуванням технічного нагляду складає 198,924 тис.грн.;

· поточний ремонт дороги по вулиці Різдвяній в місті Берестині загальна вартість з врахуванням технічного нагляду складає 198,976 тис.грн.;

· поточний ремонт дороги по вулиці Леоніда Первомайського в місті Берестині загальна вартість з врахуванням технічного нагляду складає 199,001тис.грн.;

· поточний ремонт дороги по вулиці Садовій в селі Піщанка Берестинського району загальна вартість з врахуванням технічного нагляду складає 197,961 тис.грн.;
поточний ремонт дороги по вулиці Слобожанській в селі Піщанка Берестинського району загальна вартість з врахуванням технічного нагляду складає 198,073 тис.грн.;
Завідувач сектору з контролю за станом доріг

та тротуарів відділу житлово-комунального

господарства та благоустрою 

Берестинської міської ради                                                 Дмитро СТЕЦЮРЕНКО 
