БЕРЕСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

CXІI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

27 січня 2026 року			м. Берестин				№ 6639-VIII

Про хід виконання Програми

інформатизації міської територіальної громади

(м. Берестин) на 2023-2027 роки

за період 2025 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми інформатизації міської територіальної громади (м. Берестин) на 2023-2027 роки за період 2025 року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Юрій СНІДАЛОВ).

Секретар ради								Катерина ЄНІНА

Додаток

до рішення CXІI сесії VIII скликання

Берестинської міської ради

від 27.01.2026 № 6639-VIII

Інформація

про хід виконання Програми

інформатизації міської територіальної громади

(м. Берестин) на 2023-2027 роки

за період 2025 року

Рішенням Берестинської міської ради від 23 січня 2025 року № 5439-VIII Програму інформатизації територіальної громади на 2023-2025 роки було викладено у новій редакції та збільшено термін реалізації до 2027 року.

Нова редакція Програми інформатизації міської територіальної громади
(м. Берестин) на 2023-2027 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням сучасних підходів до цифрової трансформації та має стратегічний характер, спрямований на комплексний розвиток цифрової інфраструктури, електронних сервісів і кібербезпеки громади.

У 2025 році фінансування на реалізацію заходів Програми не передбачалося. Водночас практична реалізація її положень здійснювалася за рахунок організаційних, управлінських і технічних рішень.

Незважаючи на відсутність цільового фінансування, було забезпечено суттєвий прогрес у сфері цифрової трансформації громади, сформовано основу для системного розвитку інформатизації та кібербезпеки.

Важливим кроком у реалізації Програми стало створення Відділу цифрової трансформації Берестинської міської ради (рішення Берестинської міської ради від 20.03.2025 № 5643-VIII). Головне завдання відділу – забезпечення реалізації державної політики у сфері цифрового розвитку, цифрової трансформації, цифровізації адміністративних процесів, інформаційних технологій, кібербезпеки та забезпечення інформаційної безпеки в раді, її структурних підрозділах та виконавчих органах. Це дозволило перейти від фрагментарного вирішення питань до управління цифровими змінами, а також забезпечити системний підхід до реалізації заходів інформатизації громади.

Протягом звітного періоду розпочато формування базової організаційної та технічної моделі цифрового управління в міській раді. Зокрема, упорядковано адміністрування робочих комп’ютерів та посилено контроль доступу до інформаційних ресурсів. Водночас розпочато процес відмови від неліцензійного та забороненого програмного забезпечення, у межах якого здійснено частковий перехід робочих комп’ютерів на ліцензійну операційну систему.

Проведено комплекс робіт із налаштування та структуризації мережевої інфраструктури. Виділено окремий кабінет під серверну, до якого підключено швидкісний оптоволоконний інтернет-канал xPON, та розпочато побудову коректної мережевої архітектури з використанням сучасного мережевого обладнання MikroTik. Це забезпечило необхідні технічні умови для подальшого розвитку мережевої інфраструктури, підвищення рівня інформаційної безпеки та впровадження базових механізмів моніторингу мережевої активності й фіксації інцидентів.

Спільно з Міністерством цифрової трансформації України проведено аналіз наявності, якості та стабільності широкосмугового доступу до інтернету й покриття мобільного зв’язку на території громади.

Вжито заходів для забезпечення стабільного інтернет-зв’язку в адміністративних приміщеннях старостинських округів зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с, що є необхідною умовою для роботи державних реєстрів та надання адміністративних послуг.

У межах підвищення зручності та доступності адміністративних послуг у відділі «Центр надання адміністративних послуг» забезпечено можливість безготівкової оплати шляхом впровадження POS-термінала.

Забезпечено технічне адміністрування офіційного вебсайту Берестинської міської ради з метою підтримання його безпеки, стабільного і коректного функціонування та доступу до публічної інформації.

Зареєстровано та отримано домен у зоні gov.ua для організації службової електронної пошти.

Окремим важливим напрямом роботи у межах реалізації Програми стало посилення інформаційної безпеки та кіберзахисту інформаційних ресурсів міської ради. Запроваджено базові організаційні та технічні заходи кібербезпеки, спрямовані на захист робочих комп’ютерів, мережевої інфраструктури та облікових записів користувачів. Посилено контроль доступу до інформаційних систем, впроваджено практики безпечного користування цифровими ресурсами та розпочато формування культури кібергігієни серед працівників.

З метою підвищення рівня обізнаності працівників у сфері кібербезпеки проводилися навчальні та інформаційні заходи. Особливу увагу приділено питанням захисту персональних даних, реагування на кіберінциденти та безпечної роботи з державними інформаційними системами і реєстрами.

Налагоджено робочу взаємодію з уповноваженими державними органами у сфері кібербезпеки та захисту інформації, зокрема в частині дотримання вимог законодавства та реагування на потенційні кіберзагрози.

Здійснювалося підвищення професійної компетентності фахівців Відділу цифрової трансформації, зокрема в межах загальнодержавних навчальних та професійних заходів. Набуті знання та практичний досвід використовуються для впровадження сучасних підходів до управління цифровими процесами, стандартизації технічних рішень та планування подальших етапів розвитку інформатизації громади.

Таким чином, у 2025 році сформовано організаційні, технічні та кадрові передумови для подальшої реалізації Програми. Визначені заходи мають поступальний характер та спрямовані на створення стійкої цифрової інфраструктури, підвищення рівня безпеки інформаційних ресурсів і формування підґрунтя для впровадження більш складних цифрових рішень.

Реалізація Програми інформатизації міської територіальної громади              (м. Берестин) на 2023-2027 роки у звітному періоді здійснювалася з урахуванням наявних ресурсів, умов воєнного стану та пріоритетності завдань. Основний акцент зроблено на створенні фундаменту для подальшого системного розвитку цифрової трансформації громади.

У 2025 році фінансування заходів Програми з бюджету Берестинської міської ради не проводилося.

Начальник відділу

цифрової трансформації

Берестинської міської ради						Ігор АБАКУМОВ