БЕРЕСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

СХV СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

19 березня 2026 року		        м. Берестин			            № 6810-VIІІ

Про хід виконання Програми розвитку мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Берестинської міської територіальної громади «Енергія світла» на 2024-2026 роки за період 2025 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Берестинської міської територіальної громади «Енергія світла» на 2024-2026 роки за період 2025 року взяти до відома  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Юрій СНІДАЛОВ); з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою (Валерій КИЦЮК).

Міський голова							Світлана КРИВЕНКО

Додаток

до рішення СXV  сесії VІІІ скликання

Берестинської міської ради

від 19.03.2026 № 6810-VІІІ

Інформація

про хід виконання Програми розвитку мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Берестинської міської територіальної громади

«Енергія світла» на 2024-2026 роки за період 2025 року

Програми розвитку мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Берестинської міської територіальної громади «Енергія світла» на 2024-2026 (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів».

Основними завданнями Програми є: підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, будівництво нових мереж.

Програма розроблена з метою:

- відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього електричного освітлення;

- приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм і стандартів діючого законодавства;

- оснащення об’єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- покращення стану благоустрою населених пунктів;

- покращення криміногенної та аварійної ситуації в нічний час, комфорту проживання населення;

- зменшення травматизму населення в умовах незадовільного стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;

- зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.

Згідно з даними моніторингу загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення в населених пунктах Берестинської міської ради становить: ЛЕП 0,4 кВ – 125 км. Загальна кількість світлоточок – 1500 шт.

Сучасний стан об’єктів зовнішнього освітлення не відповідає вимогам часу. Більшість вулиць населених пунктів залишаються неосвітленими, крім центральних вулиць. У системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, джерел світла, що приводить до значних втрат електричної енергії. Назріла нагальна потреба у встановленні сучасних світильників зі світлодіодними джерелами світла, заміні існуючих та встановленні нових електролічильників зонального (двотарифного) обліку.

Протягом передбаченого періоду реалізації Програми для забезпечення досягнення її мети та основних завдань передбачається проведення комплексних робіт з облаштування мереж зовнішнього освітлення, в тому числі:

- Встановлення світлоточок:

- встановлення ламп з покращеними показниками світловіддачі;

- використання нового виду або типу світильників для покращення світлового потоку.

- Будівництво мереж зовнішнього освітлення:

- влаштування та заміна опор;

- при необхідності заміна певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі;

- будівництво нових вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення.

- Заміна обладнання:

- заміна автоматики та пускорегулюючої апаратури;

- встановлення сучасних приладів обліку електроенергії, диференційованих за годинами доби (електронні двотарифні лічильники активної енергії прямого включення) та дотримання режимів споживання електричної енергії, які відповідають періодам дії «нічного» тарифу,

- оплата витрат на будівництво мереж зовнішнього освітлення, заміну ділянок повітряних та кабельних ліній електромереж;

- придбання сучасних приладів обліку електроенергії, диференційованих за годинами доби.

У 2025 році напрямків фінансування заходів Програми були наступні:

- на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх мереж електропостачання Піщанського старостинського округу Берестинської міської ради в с. Піщанка Берестинського району Харківської області;

- на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх мереж електропостачання Іванівського  старостинського округу Берестинської міської ради;

- на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх мереж електропостачання Хрестищенського старостинського округу Берестинської міської ради;

- на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх мереж електропостачання Миколо-Комишуватського старостинського округу Берестинської міської ради .

Протягом звітного періоду з бюджету Берестинської територіальної громади через заходи Програми розвитку мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Берестинської міської територіальної громади «Енергія світла» на 2024-2026 роки спрямовано кошти у сумі 2809348 гривень, з них освоєно  1413434,62 гривень.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та благоустрою

Берестинської міської ради                                                     Ольга КАРАПТАН