БЕРЕСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11 червня 2026 року		         м. Берестин 			                        № 368

Про організаційну роботу з підготовки

господарського комплексу та об’єктів

соціальної сфери до сталого функціонування

в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

Відповідно до підпункту 1 пункту «а», пункту 1 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про місцеві державні адміністрації», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами), Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», на виконання розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 02 червня 2026 року № 440 В «Про організаційну роботу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області до роботи  в осінньо-зимовий період 2026/2027 року», розпорядження Берестинської районної військової адміністрації від 08 червня 2026 року №55 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Берестинського району до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2026/2027 року», з метою підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Берестинської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років, виконавчий комітет Берестинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Берестинської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років (далі – план заходів), додаток 1 – 8.

2. Утворити міський штаб з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери Берестинської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років (далі – міський штаб), додаток 9.

3. Міському штабу забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів міської ради, підприємств, організацій та установ незалежно від підпорядкування і форм власності з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років. Засідання штабу проводити 2 рази на місяць, або в разі необхідності.

4. Відповідальним виконавцям, зазначених у плані заходів, затвердженому цим рішенням:

4.1. забезпечити, в межах компетенції, виконання плану заходів;

4.2. надавати до міської ради інформацію щодо виконання плану заходів 2 рази на місяць до 08 та до 21 числа починаючи з 08 червня 2026 року  до 01 жовтня 2026 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Валерія ЖУРАВСЬКОГО.

Міський голова							Світлана КРИВЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки закладів освіти до сталого функціонування

в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| №з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначити відповідальних осіб за підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період | До 01.06.2026 | Керівники закладів |
| 2. | Провести поточні та капітальні ремонти у закладах освіти відповідно до потреб та забезпечити належний санітарний стан на прилеглих територіях | До 23.08.2026 | Керівники закладів |
| 3. | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального періоду відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово- комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 року за № 1310/16001 | До 01.09.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. |
| 4. | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2026 рік спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 01.07.2026 | Керівники закладів |
| 5. | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати протоколи | Червень-Липень 2026 року | Турова А.І. Андрусенко О.М. Керівники закладів |
| 6. | Забезпечити готовність захисних споруд цивільного захисту для використання за призначенням | До 01.09.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. Керівники закладів |
| 7. | Здійснити перевірку технічного стану теплових пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | До 01.09.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. |
| 8. | Провести навчання відповідальних осіб за теплове господарство | До 01.08.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. |
| 9. | Провести гідравлічне випробування систем опалення закладів освіти громади | До 01.09.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. Керівники закладів |
| 10. | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень: -Берестинський ЦДЮТ, -Берестинський ліцей №3, -Берестинський ліцей №1, -Піщанський ЗДО | До 01.10.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. |
| 11. | Провести повірку теплових лічильників: - Берестинській філії, - Берестинському ліцеї №3, - Берестинському ліцеї № 5, - Берестинському ЦПО, - КУ ЦОЗУО | До 01.08.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. Керівники закладів |
| 12. | Організувати проведення промивок трубопроводів теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання | До 01.09.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. Керівники закладів |
| 13. | Виконати очищення грязьовиків | серпень | Керівники закладів |
| 14. | Провести спільно з представниками Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в Харківській області комісійну перевірку готовності теплового господарства закладів освіти до роботи в опалювальний період 2026/2027 років із отриманням відповідних актів | До 01.09.2026 | Турова А.І. Андрусенко О.М. Керівники закладів |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки об’єктів закладів культури до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити план основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів закладів відділу культури, туризму, молоді та спорту до роботи в осінньо- зимовий періоду 2026-2027 років | 20.05.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |
| 2. | Забезпечити підготовку та ремонт теплового господарства до нового опалювального сезону | 15.08.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |
| 3. | Провести гідравлічне випробування систем опалення закладів відділу культури, туризму, молоді та спорту | 01.08.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |
| 4. | Провести підготовку закладів відділу культури, туризму, молоді та спорту до роботи в осінньо-зимовий період | 01.09.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |
| 5. | Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій | 01.07.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |
| 6. | Встановити контроль щодо економії енергоносіїв тепло-, водо-, електропостачання в закладах відділу культури, туризму, молоді та спорту | Постійно | Стадник І.П. Керівники закладів |

| 7. | Оновити при необхідності плани і схеми евакуації з місць перебування людей. | Постійно | Стадник І.П. Керівники закладів |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Поновити (за необхідністю) засоби для снігоборотьби та матеріалами для використання під час ожеледиці. | 30.09.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |
| 11. | Перевірити справність димовивідних та вентиляційних каналів. | 01.09.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |
| 12. | Забезпечити повну готовність закладів відділу культури, туризму, молоді та спорту до роботи в осінньо-зимовий період. | До 01.10.2026 | Стадник І.П. Керівники закладів |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки об’єктів

КНП «Берестинська міська лікарня»

до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій, пов'язаних з ускладненням погодних умов | вересень 2026 року | Васенко Г.В. Дмитренко А. |
| 2 | Забезпечити проведення загального огляду будівель та споруд структурних підрозділів, укриття з метою виявлення проблемних питань під час функціонування в осінньо-зимовий період 2026-2027 років з оформленням відповідних актів та наданням пропозицій по їх усуненню. | квітень - жовтень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. Керівники структурних підрозділів |
| 3 | Забезпечити підготовку теплових пунктів (3 шт.). | Травень -вересень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. Косогова Т. |
| 4 | Забезпечити при необхідності проведення дрібних ремонтних робіт будівель та споруд. Провести профілактичний огляд та при необхідності ремонт металопластикових вікон у відділеннях. | Травень -вересень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. Косогова Т. |
| 5 | Здійснити промивку та пробний пуск води в мережі опалення структурних підрозділів з наступним гідравлічним випробуванням систем опалення. Перевірка роботи запірної арматури та опломбування дросельних шайб. Перевірка ізоляції труб системи опалення. | серпень-вересень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. Косогова Т. |
| 6 | Провести перевірку димоходів (7 шт.). | березень-червень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. |
| 7 | Провести повірку сигналізатора загазованості. | травень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. |
| 8 | Провести перевірку справності газового обладнання на харчоблоці. | серпень-вересень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. |
| 9 | Пронести заготовлю матеріалів для приготування соляно-піщаної суміші для використання під час ожеледиці. | вересень – жовтень 2026 року | Васенко Г.В. Бурлуцька О. Косогова Т. |
| 10 | Забезпечити наявність в повному обсязі засобів для снігоборотьби в структурних підрозділах. | вересень – жовтень 2026 року | Васенко Г.В. Бурлуцька О. Косогова Т. |
| 11 | Забезпечити щоденне якісне прибирання території структурних підрозділів та прилеглих територій від снігу - в зимовий період. | грудень 2026 року –лютий 2027 року | Косогова Т. |
| 12 | Забезпечити раціональне використання енергоносіїв з метою економії бюджетних коштів, та проводити щомісячний аналіз показників використання енергоносіїв в розрізі кожного структурного підрозділу в порівнянні з аналогічним періодом минулого опалювального сезону. Забезпечити зменшення втрат енергетичних ресурсів. | Постійно | Васенко Г.В. Бурлуцька О. Сизонова Т. |
| 13 | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел електропостачання у випадку відключення електропостачання, утримувати в належному стані та забезпечити технічне обслуговування дизель-генераторних установок. При перерві в роботі більше ніж 14 днів проводити профілактичне включення установки на ЗО хвилин,в літній період 1 раз на місяць. | Постійно | Васенко Г.В. Сизонова Т. |
| 14 | Провести перевірку стану бойлерів та запірної арматури системи водопостачання. | серпень - жовтень 2026 року | Васенко Г.В. Сизонова Т. |
| 15 | Проведення технічного обслуговування (ТО) спеціального та санітарного автотранспорту. | травень 2026 року | Косогова Т. |
| 16 | Забезпечити укладання договорів на споживання: холодної води, теплопостачання, природного газу та електроенергії. | грудень 2025 року – січень 2026 року | Бурлуцька О. |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки об’єктів КНП « Бересчтинський центр первинної медико-санітарної допомоги» до сталого функціонування

в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити виконання плану основних заходів з підготовки об’єктів КНП «Берестинський центр первинної медико-санітарної допомоги» до роботи в осінньо-зимовий періоду 2026/2027 років | 15.09.2026 | Равлюк Р.М. Керівники структурних підрозділів |
| 2 | Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій, пов’язаних з ускладненням погодних умов. | вересень 2026 року | Равлюк Р.М. Керівники структурних підрозділів |
| 3 | Забезпечити проведення загального огляду будівель та споруд структурних підрозділів з метою виявлення проблемних питань під час функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років та надання пропозицій по їх усуненю. | червень 2026 року | Равлюк Р.М. Керівники структурних підрозділів |
| 4 | Забезпечити заготівлю твердого палива для опалення в осінньо-зимовий період в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Вознисенське, пунктах здоров’я с. Копанки | липень – серпень 2026 року | Равлюк Р.М., Завідувач господарством |
| 5 | Забезпечити при необхідності проведення дрібних ремонтних робіт будівель та приміщень (ремонт цоколів та східців) | червень-вересень 2026 року | Равлюк Р.М. Керівники структурних підрозділів |
| 6 | Здійснити промивку та пробний пуск води в мережі опалення структурних підрозділів. | серпень – вересень 2026 року | Равлюк Р.М., Завідувач господарством |
| 8 | Провести державну повірку теплових лічильників, тепла, сигналізаторів загазованості | червень – серпень 2026 року | Равлюк Р.М., Завідувач господарством |
| 9 | Провести перевірку димоходів | липень – серпень 2026 року | Равлюк Р.М., Завідувач господарством |
| 10 | Провести перевірку справності газового обладнання в структурних підрозділах | червень – серпень 2026 року | Равлюк Р.М., Завідувач господарством |
| 11 | Провести заготівлю матеріалів для пригодовування соляно-піщаної суміші для використання під час ожеледиці | серпень 2026 року | Равлюк Р.М., Завідувач господарством |
| 12 | Забезпечити наявність в повному обсязі засобів для снігоборотьби в структурних підрозділах | серпень 2026 року | Равлюк Р.М., Завідувач господарством |
| 13 | Забезпечити раціональне використання енергоносіїв з метою економії бюджетних коштів, та проводити щомісячний аналіз показників використання енергоносіїв в розрізі кожного структурного підрозділу в порівнянні з аналогічним періодом минулого опалювального сезону. Забезпечити зменшення втрат енергетичних ресурсів. | Постійно | Равлюк Р.М. Керівники структурних підрозділів |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів Берестинського комбінату комунальних підприємств

до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити виконання плану основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів Берестинського комбінату комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий періоду 2026/2027 років | 15.09.2026 | Ткаченко С.В. |
| 2 | Підготовка вулично-дорожній мережі до експлуатації в осінньо-зимовий період | 30.09.2026 | Ткаченко С.В. Тихомиров Д.І. |
| 3 | Підготовка вуличного освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період | 30.09.2026 | Ткаченко С.В. Меркулов О.В. |
| 4 | Підготовка світлофорних об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період | 30.09.2026 | Ткаченко С.В. Меркулов О.В. |
| 6 | Придбання піску | 30.09.2026 | Ткаченко С.В. Тихомиров Д.І. |
| 7 | Придбання солі | 30.09.2026 | Ткаченко С.В. Тихомиров Д.І. |
| 8 | Підготовка автомобільної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 30.09.2026 | Ткаченко С.В. Осєтров Ю.В. |
| 9 | Ремонт та підготовка снігоприбиральної техніки та техніки для боротьби з ожеледицею в осінньо-зимовий період | 30.09.2026 | Ткаченко С.В. Осєтров Ю.В. |
| 10 | Підготовка будівель та споруд підприємства до експлуатації в осінньо-зимовий період | Постійно | Ткаченко С.В. Осєтров Ю.В. |
| 11 | Встановити контроль щодо економії енергоносіїв тепло-, водо-, електро- постачання | Постійно | Ткаченко С.В. Осєтров Ю.В. |
| 12 | Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій | 10.06.2026 | Ткаченко С.В. Осєтров Ю.В. |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів Берестинського житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити виконання плану основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів Красноградського житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства до роботи в осінньо-зимовий періоду 2026/2027 років | 15.09.2026 | Богданець С.П. Фролов Д.К. |
| 2 | Ремонт внутрішньо будинкових систем теплопостачання | 15.09.2026 | Богданець С.П. Фролов Д.К. Хабенко О.А. Немашкало А.І. |
| 3 | Ремонт системи холодного водопостачання | 15.09.2026 | Богданець С.П. Фролов Д.К. Хабенко О.А. Немашкало А.І. |
| 4 | Ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання | 15.09.2026 | Богданець С.П. Фролов Д.К. Лисенко М.І. |
| 5 | Ремонт покрівлі | 15.09.2026 | Богданець С.П. Фролов Д.К. Кручинін Д.А. |
| 6 | Перевірка димоходів та вентиляційних каналів | 15.09.2026 | Богданець С.П. Кручинін Д.А. |
| 7 | Підготовка автомобільної техніки до роботи в осінньо-зимовий період | 15.09.2026 | Богданець С.П. Фролов Д.К. Лисенко М.І. |
| 8 | Встановити контроль щодо економії енергоносіїв тепло-, водо-, електро- постачання | Постійно | Богданець С.П. Фролов Д.К. |
| 9 | Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій | Постійно | Богданець С.П. Фролов Д.К. |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів комунального підприємства «Берестин - Водоканал» до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити виконання плану основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів Красноградського комунального підприємства «Водоканал» до роботи в осінньо-зимовий періоду 2026/2027 років | 15.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 2 | Перевірка, підготовка та герметизація всіх свердловин. | 30.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 3 | Ремонт та підготовка водопровідних мереж для роботи в осінньо-зимовий період | 30.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 4 | Ремонт та підготовка каналізаційних мереж для роботи в осінньо-зимовий період | 30.09.2025 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 5 | Промивка каналізаційних мереж | 01.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 6 | Чистка відстійників | 01.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 7 | Дезинфекція систем водопостачання та водовідведення | 01.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 8 | Підготовка автомобільної техніки до роботи в осінньо-зимовий період. | 30.09.2025 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 9 | Перевірити лінії, підстанції електрозабезпечення підрозділів підприємства | 30.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 10 | Встановити контроль щодо економії енергоносіїв тепло-, водо-, електро- постачання | Постійно | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 11 | Забезпечити запас матеріалів, паливно-мастильних матеріалів та інвентаря. | 30.09.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |
| 12 | Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій | 12.06.2026 | Дубина М.П. Агаєв Р.С. |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 8

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

ПЛАН

основних заходів з підготовки господарського комплексу та  об’єктів комунального підприємства теплових мереж м. Берестин

до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити виконання плану основних заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів Красноградського підприємства теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий періоду 2026/2027 років | 15.09.2026 | Царик В.В. |
| 2 | Підготовка котелень та теплових мереж до опалювального періоду 2026/2027 років | 01.09.2026 | Царик В.В. |
| 3 | Провести повірку та ремонт теплової мережі |  | Царик В.В. |
| 4 | Провести підготовку або навчання відповідальних осіб за теплове господарство. | 01.09.2026 | Царик В.В. |
| 5 | Провести повірку приладів обліку тепла, газу, води, електроенергії, сигналізаторів загазованості | 15.09.2026 | Царик В.В. |
| 6 | Провести обстеження трансформаторних підстанцій та вимірювання опору ізоляції енергообладнання | 01.09.2026 | Царик В.В. |
| 7 | Провести ремонт та обслуговування котлів, автоматики безпеки котлів, насосного обладнання, електродвигунів | 01.09.2026 | Царик В.В. |
| 8 | Провести технічне обслуговування блискавкозахисту | 30.09.2026 | Царик В.В. |
| 9 | Створити запас палева на початок опалювального сезону | 31.08.2026 | Царик В.В. |
| 10 | Підготовка автомобільної техніки до роботи в осінньо-зимовий період. | 30.09.2026 | Царик В.В. |
| 11 | Встановити контроль щодо економії енергоносіїв тепло-, водо-, електро- постачання | Постійно | Царик В.В. |
| 12 | Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед працівників структурних підрозділів щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій | 12.06.2026 | Царик В.В. |

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА

Додаток 9

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 року № 368

СКЛАД

міського штабу з організації підготовки

господарського комплексу та  об’єктів соціальної сфери

Берестинської міської ради до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

Світлана КРИВЕНКО  – міський голови, голова міського штабу;

Валерій ЖУРАВСЬКИЙ – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

Ольга КАРАПТАН – начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради;

Олена БОГДАНЕЦЬ – начальник відділу соціального захисту міської ради;

Антоніна ТУРОВА – начальник відділу освіти міської ради;

Ірина СТАДНИК – начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту міської ради;

Ігор ОВЧАРЕНКО – начальник відділу цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради;

Володимир ЦАРИК – директор комунального підприємства теплових мереж   м. Берестин;

Микола ДУБИНА – директор комунального підприємства « Берестин - Водоканал»;

Сергій БОГДАНЕЦЬ – директор Берестинського житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства;

Сергій ТКАЧЕНКО – директор Берестинського комбінату комунальних підприємств;

Ганна ВАСЕНКО – директор КНП «Берестинська міська лікарня»;

Руслана РАВЛЮК – директор КНП «Берестинський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Денис АЛЬОШИН – в.о. начальник Берестинський РЕМ акціонерного товариства  «Харківобленерго» (за згодою);

Олександр ХАРЧЕНКО – в.о. начальник Берестинської УЕГГ Харківської філії ТОВ  «Газорозподільні мережі України» (за згодою);

Олександр БОРОВСЬКИЙ – начальник філії «Красноградського ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги» (за згодою).

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Катерина ХУДЯКОВА